ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

райдержадміністрації

22.03.2017 № Р-115/0/276-17

заходи

з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та

соціально-культурної сфери до опалювального сезону 2017/2018 року

| № з/п | Заходи з підготовки до опалювального сезону | Термін виконання | Виконавець | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Житлово-комунальне господарство |
| 1 | Заміна каналізаційних люків | постійно | ВРКП «Джерело» (за згодою) | кошти підприємства |
| 2 | Технічний огляд та профілактика каналізаційних мереж | постійно | ВРКП «Джерело» (за згодою) | кошти підприємства |
| 3 | Технічний огляд та проведення профілактичних заходів водопровідної мережі діаметром 300 мм. | постійно | ВРКП «Джерело» (за згодою) | кошти підприємства |
| 4 | Оновлення захисного покриття навісного обладнання сміттєвоза ГАЗ – 3309 | квітень 2017 року | ВРКП «Джерело» (за згодою) | кошти підприємства |
| 5 | Оновлення контейнерів для твердих побутових відходів | квітень - серпень 2017 року | ВРКП «Джерело» (за згодою) | кошти підприємства |
| 6 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | постійно | ВРКП «Джерело» (за згодою) | кошти місцевих рад |
| 7 | Вивезення твердих побутових відходів | постійно | ВРКП «Джерело» (за згодою) | кошти підприємств, установ, організацій |
| 8 | Перевірка та технічне обслуговування димовентиляційних каналів в ОСББ | серпень - вересень 2017 року | ВРКП «Джерело» (за згодою) | кошти ОСББ |
| 9 | Ремонт та заміна запірної арматури оглядових колодязів розвідних сітей | вересень 2017 року | ВРКП «Джерело» (за згодою) | кошти підприємства |
| 10 | Підготовка техніки та обладнання для прочистки снігу | вересень 2017 року | ВРКП «Джерело» (за згодою) | кошти підприємства |
| 11 | Створення запасу посипкового протиожеледного матеріалу | вересень 2017 року | ВРКП «Джерело» (за згодою) Васильківська ОТГ (за згодою) Філія «Васильківський райавтодор» (за згодою) | кошти підприємства |
| ДП «Васильківкатеплоенерго» |
| 1 | Ремонт насосного обладнання, котельні № 2,3,4,6,8,9,10,11,12,13, 14, 17 | травень -серпень 2017 року | ДП «Васильківкатеплоенерго» (за згодою) | кошти підприємства |
| 2 | Ремонт електрообладнання котельні № 2,3,4,6,8,9,10,11,12,13, 14,17 | травень -серпень 2017 року | ДП «Васильківкатеплоенерго» (за згодою) | кошти підприємства |
| 3 | Заміна та ремонт запірної та регулюючої арматури котельні № 2,3,4,6,8,9,10,11,12,13, 14,17 | травень -серпень 2017 року | ДП «Васильківкатеплоенерго» (за згодою) | кошти підприємства |
| 4 | Заміна, встановлення, налаштування автоматики, котельні № 2,3,4,6,8,9,10,11,12,13, 14,17 | травень -серпень 2017 року | ДП «Васильківкатеплоенерго» (за згодою) | кошти підприємства |
| 5 | Ревізія та прочистка котлів котельні № 2,3,4,6,10,11,12,13, 17 | травень -серпень 2017 року | ДП «Васильківкатеплоенерго» (за згодою) | кошти підприємства |
| 6 | Ремонтно-будівельні роботи котельні № 2,3,4,6,8,9,10,11,12,13, 14,17 | травень -серпень 2017 року | ДП «Васильківкатеплоенерго» (за згодою) | кошти підприємства |
| 7 | Гідравлічне випробування мереж котельні № 2,3,4,6,8,9,10,11,12,13, 14,17 | серпень 2017 року | ДП «Васильківкатеплоенерго» (за згодою) | кошти підприємства |
| 8 | Повірка КВП котельні № 2,3,4,6,8,9,10,11,12,13, 14,17 | травень - серпень 2017 року | ДП «Васильківкатеплоенерго» (за згодою) | кошти підприємства |
| 9 | Заміна ділянки тепломережі | червень 2017 року | ДП «Васильківкатеплоенерго» (за згодою) | кошти підприємства |
| 10 | Капітальний ремонт котлів – 9 шт. | травень - серпень 2017 року | ДП «Васильківкатеплоенерго» (за згодою) | кошти підприємства |
| 11 | Ремонт теплоізоляції на повітряній ТМ – 150 м.п. котельні №17 | травень - серпень 2017 року | ДП «Васильківкатеплоенерго» (за згодою) | кошти підприємства |
| Заклади освіти райдержадміністрації |
| 1 | Проведення поточного ремонту обладнання на котельних | травень -червень 2017 року | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадмініс- трації | місцевий бюджет |
| 2 | Технічний огляд та обслуговування мережі водопроводу та каналізації. | травень вересень 2017 року | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадмініс- трації | місцевий бюджет |
| 3 | Перевірка 30 - ти димоходів | липень вересень 2017 року | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадмініс- трації | місцевий бюджет |
| 4 | Перевірка контрольно – вимірювальних приладів | липень вересень 2017 року | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадмініс- трації | місцевий бюджет |
| 5 | Поточний ремонт топочних | серпень 2017 року | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадмініс- трації | місцевий бюджет |
| 6 | Організація переатестації операторів газових топічних | травень вересень 2017 року | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадмініс- трації | місцевий бюджет |
| Заклади культури |
| 1 | Проведення комісійного обстеження спільно з сільськими та селищними радами технічного стану закладів культури | вересень 2017 року | Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадмініс-трації | місцевий бюджет |
| 2 | Утепленню вікон в закладах культури. | березень - серпень 2017 року | Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадмініс-трації | місцевий бюджет |
| 3 | Здійснити поточний ремонт котельні РБК (техобслуговування водяного насосу, ремонт колісників, очищення димоходів). | березень - вересень 2017 року | Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадмініс-трації | місцевий бюджет |
| 4 | Провести ущільнення на вводах трубопроводів теплових мереж в установах, які знаходяться на балансі відділу культури | червень - серпень 2017 року | Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадмініс-трації | місцевий бюджет |
| 5 | Поточний ремонт опалювальної системи центральної районної бібліотеки | серпень - вересень 2017 року | Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадмініс- трації | місцевий бюджет |
| 6 | Провести перевірку теплоізоляції теплопроводів дитячої музичної школи та районного краєзнавчого музею | вересень 2017 року | Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадмініс-трації | місцевий бюджет |
| Заходи охорони здоров’я |
| 1 | Ремонт 70 м.п. внутрішньої мережі теплопостачання | серпень 2017 року | КЗ «Васильківська ЦРЛ «ДОР» (за згодою) | місцевий бюджет |
| 2 | Ремонт 10 м.п. мережі водопостачання по підвальному приміщенню лікувальних корпусів | липень 2017 року | КЗ «Васильківська ЦРЛ «ДОР» (за згодою) | місцевий бюджет |
| 3 | Відремонтувати 175 м.п. внутрішньої каналізаційної мережі | серпень 2017 року | КЗ «Васильківська ЦРЛ «ДОР» (за згодою) | місцевий бюджет |
| 4 | Виконати роботи по заміні твердої покрівлі 11 м² | липень 2017 року | КЗ «Васильківський ПМСД» (за згодою) | місцевий бюджет |
| 5 | Заміна ділянок внутрішнього водопроводу, каналізації, гарячого водопостачання та мереж центрального опалення, приведення їх у відповідність з вимогами | липень 2017 року | «Васильківський ПМСД» (за згодою) | місцевий бюджет |

| Керівник апарату райдержадміністрації | Н.В.СКУЛЬСЬКА |
| --- | --- |
| Начальник відділу містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації | О.М.ЗАЇКА |